Dưới đây tôi sẽ tóm gọn và chuẩn hóa toàn bộ chi tiết dự án NotebookLM-like MVP mà bạn chuẩn bị lập trình, với logic rõ ràng, từng bước, đầy đủ công nghệ, database, luồng xử lý, API, chunking, FAISS và realtime streaming, phù hợp để bắt tay code ngay. Tôi cũng giữ scope tối thiểu cho 2 tuần thực tập.

NotebookLM-like MVP – Project Plan Chuẩn

1. Mục tiêu dự án (MVP)

- Người dùng upload tài liệu → Hệ thống hiểu nội dung → Hỏi đáp → Trả lời realtime → Trích dẫn nguồn (file + page).

- Scope giới hạn 2 tuần, bỏ qua:

  - Quản lý user/auth

  - Multi-notebook

  - Semantic graph

  - Highlight PDF nâng cao

  - Vector DB ngoài FAISS

2. Stack công nghệ (CHỐT)

Backend

- Python

- FastAPI (REST + WebSocket)

- Strawberry GraphQL (UI data)

- MongoDB (4 collection: files, chunks, conversations, faiss_meta)

- FAISS IVF_FLAT (local, L2 normalized, cosine similarity)

- AWS S3 (lưu file upload)

- OpenAI API (Embedding + Chat Completion)

Frontend

- Streamlit

- WebSocket client (realtime streaming)

- Realtime render câu trả lời + nguồn

3. Database Design (CHỐT)

3.1. Collection Files

- Lưu metadata file upload, không lưu vector

{

"file_id": "uuid",

"filename": "file.pdf",

"file_type": "pdf",

"s3_path": "s3://bucket/file.pdf",

"size": 2458123,

"status": "indexed",  // uploaded | processing | indexed | failed

"created_at": ISODate()

}

- Vai trò:

  - Liệt kê file đã upload

  - Kiểm tra file đã embedding chưa

  - Trace nguồn câu trả lời

3.2. Collection Chunks (QUAN TRỌNG NHẤT)

- Mỗi chunk = 1 vector trong FAISS

{

"chunk_id": "uuid-chunk-001",

"file_id": "uuid-file-001",

"title": "CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP...",

"content": "Phương pháp nghiên cứu là...",

"page_start": 3,

"page_end": 4,

"faiss_index_id": 128,

"embedding_dim": 3072,

"created_at": ISODate()

}

- Vai trò:

  - FAISS chỉ lưu vector, MongoDB là nguồn text

  - Liên kết faiss_index_id → vector trong FAISS

  - Biết chunk thuộc file nào (file_id)

  - Giữ context + metadata (title, page)

3.3. Collection Conversations

- Lưu history câu hỏi + câu trả lời

{

"conversation_id": "conv-001",

"messages": [

{

"role": "user",

"content": "Phương pháp nghiên cứu là gì?",

"created_at": ISODate()

},

{

"role": "assistant",

"content": "Phương pháp nghiên cứu là...",

"sources": [

{

"file_id": "uuid-file-001",

"chunk_id": "uuid-chunk-001",

"page_start": 3,

"page_end": 3

}

],

"created_at": ISODate()

}

],

"created_at": ISODate()

}

- Vai trò:

  - Follow-up question

  - Trace nguồn

- Giới hạn history 5–7 lượt gần nhất

3.4. Collection FAISS Meta (RẤT KHUYẾN NGHỊ)

{

"index_name": "notebooklm_index",

"index_type": "IVF_FLAT",

"embedding_dim": 3072,

"total_vectors": 3521,

"faiss_file_path": "/data/faiss/notebooklm.index",

"last_updated": ISODate()

}

- Vai trò:

  - Load đúng index khi restart server

  - Debug vector mismatch

  - Dễ migrate / scale

4. FAISS & Mongo liên kết

- Flow indexing:

File → Chunk → Embedding → FAISS.add()

↓

faiss_index_id

↓

MongoDB.chunks

- FAISS không lưu text, Mongo lưu text & metadata

- Index type: IVF_FLAT

- Metric: INNER_PRODUCT

- Similarity: cosine (normalize L2)

- Embedding dim: 3072 (text-embedding-3-large)

5. Chunking – Tiêu chuẩn

| Tiêu chí | Bắt buộc |
| --- | --- |
| Không cắt giữa câu | ✅ |
| Semantic grouping | ✅ |
| 300–400 tokens | ✅ |
| Overlap 1–2 câu | ✅ |
| Reset khi gặp heading | ⭐ |
| Chunk đọc độc lập | ⭐ |
| Heading gắn metadata | ⭐ |
| Page start / end | ⭐ |

- Không:

  - split("\n\n")

  - Chunk theo page cứng

  - Chunk không có title + page

6. Luồng xử lý toàn bộ hệ thống

6.1. Upload & Index

[Streamlit UI]

|

| 1. Upload file

v

[FastAPI REST]

|

| 2. Upload file song song

v

[S3]

|

v

[Text Extractor]

|

[Chunking]

|

[Embedding API]

|

[FAISS.add()]

|

[MongoDB]

Kết quả:

- File trong S3

- Chunk text + metadata trong Mongo

- Vector trong FAISS

6.2. Hỏi đáp (RAG core)

[Streamlit UI] → [FastAPI WebSocket] → [Embedding question] → [FAISS search top-K] → [MongoDB fetch chunk] → [OpenAI LLM] → [Stream token] → [UI realtime]

6.3. Follow-up question

- Dùng conversation history + top-K chunks

- LLM trả lời dựa trên context

- Không cần semantic memory phức tạp cho MVP

7. Backend API Structure

REST (FastAPI)

| Endpoint | Mục đích |
| --- | --- |
| POST /upload | Upload file |
| GET /files | List file |
| GET /health | Health check |
| POST /webhook | (tuỳ chọn) |

GraphQL (Strawberry)

| Query / Mutation | Mục đích |
| --- | --- |
| files | Lấy danh sách file |
| conversation(id) | Lấy chat history |
| askQuestion | Trigger Q&A |

Lưu ý: GraphQL không stream, chỉ query / mutation. Streaming token → WebSocket

8. Realtime streaming (WebSocket + Streamlit)

Flow

- FE gọi askQuestion

- BE tạo request_id

- Async process_question

- FE mở ws/{request_id}

- BE stream từng token

- FE render realtime

Pseudo-code FE

def start_ws_stream(request_id: str):

st.session_state.answer = ""

ws_url = f"ws://localhost:8000/ws/{request_id}"

def on_message(ws, message):

data = json.loads(message)

if data["type"] == "token":

st.session_state.answer += data["content"]

st.rerun()

elif data["type"] == "done":

ws.close()

ws = WebSocketApp(ws_url, on_message=on_message)

ws.run_forever()

9. Prompt Logic (RAG)

- Context = top-K chunks (5–7) + conversation history ngắn

- Assistant:

  - Trả lời dựa trên context

  - Không bịa

  - Gắn nguồn (file + page)

10. Tuần 1 (Priority)

- Chunking pipeline

- Embedding pipeline

- FAISS lifecycle (add, save, load)

- Mongo schema + CRUD

- Upload & Index

11. Tuần 2 (Priority)

- RAG Q&A

- Streaming WebSocket

- Streamlit UI

- Trace source

- Demo & polish

12. Pydantic Models

class FileModel(BaseModel):

file_id: str

filename: str

file_type: str

s3_path: str

size: int

status: str

created_at: datetime

class ChunkModel(BaseModel):

chunk_id: str

file_id: str

title: Optional[str]

content: str

page_start: int

page_end: int

faiss_index_id: int

embedding_dim: int

created_at: datetime

class MessageModel(BaseModel):

role: str

content: str

created_at: datetime

sources: Optional[List[dict]] = None

class ConversationModel(BaseModel):

conversation_id: str

messages: List[MessageModel]

created_at: datetime

class FaissMetaModel(BaseModel):

index_name: str

index_type: str

embedding_dim: int

total_vectors: int

faiss_file_path: str

last_updated: datetime

13. Lưu ý khác

- Embedding model: "text-embedding-3-large" → dim=3072

- Similarity: cosine (normalize L2)

- FAISS IVF_FLAT, không rebuild nếu index tồn tại

- Mongo giữ nguồn text duy nhất để trace

Nếu bạn muốn, tôi có thể vẽ luôn một sơ đồ tổng thể flow + database + FAISS + WebSocket, để nhìn tất cả module + luồng data trong một hình, cực kỳ trực quan trước khi code.

Bạn có muốn tôi làm sơ đồ này không?